Investeringsbegäran

Hemställan till styrelsen i Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Installation av från- och tilluftsventilation med återvinning

Inlandsgatan, Östra Keilersgatan och Lantmannagatan, Rambergsstaden

Fastigheter: 		Rambergsstaden 33:1-4

Adresser: 	Inlandsgatan 36-38, Lantmannagatan 2-4 samt
Östra Keillergatan 2-4

Total yta:		4 567 kvm BOA

Antal lägenheter:	89 st

Bakgrund

Bostadsbolaget äger idag ca 300 lägenheter i Rambergsstaden byggda under 1940-talet. Flertalet lägenheter på Inlandsgatan 36-38, Lantmannagatan 2-4 samt Östra Keillergatan 2-4 har uppmätts med radonhalter upp mot 630 Bq/m3. Bostadsbolaget har med olika metoder försökt sänka radonhalten till under 200 Bq/m3, vilket är ett riktvärde, dock utan fullgott resultat. Installation av mekanisk från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX) har utförts i andra byggnader i Bostadsbolagets bestånd med gott resultat varför installation av FTX ses som bästa lösning för aktuella hus.

Genomförda upprustningar

Inga större renoveringar har utförts på/i de nu aktuella fastigheterna.

Beskrivning av planerat projekt

Projektet avser installation av ny ventilation i fastigheterna på Inlandsgatan 36-38, Lantmannagatan 2-4 samt Östra Keillergatan 2-4. Samtliga hus förses med ny ventilationsanläggning (mekanisk från- och tilluftventilation med återvinning, FTX) och ny kanaldragning för tilluft till lägenheterna.

Befintliga lägenhetsförråd på vindarna i trä rivs för att göra plats för fläktrum. På återstående yta monteras nya säkrare lägenhetsförråd.

Tider

Projektet beräknas starta Q2 2019 och färdigställas Q2 2020.

Miljö

Projektet följer Framtidenkoncernens miljömål. Val av produkter, material och metoder kommer att ske utifrån av koncernens beslutande miljö- och hälsokriterier. Som verktyg används Byggvarubedömningen.

Värmeförbrukningen för aktuella hus är hög och ligger på ca 152 kWh/kvm och år. Planerade åtgärder beräknas ge, utöver en bättre inomhusmiljö där radonproblematiken, en besparing om 18,3 kWh/kvm vilket ger en kostnadsbesparing om ca 70 800 kr/år.

Upphandling med social hänsyn

Social hänsyn kommer att tillämpas i detta projekt.

Konstnärlig gestaltning

Framtiden har tagit fram ett koncerngemensamt program och beräkningsmodell för ekonomisk avsättning till konstnärlig utsmyckning. Den årliga avsättningen till konst baseras på investeringsplanens utfall föregående år. Programmet och modellen har utgått från beslut i kommunfullmäktige.

Marknad

Området är populärt bland annat beroende på hyresnivån i området men även områdets placering med närhet till kommunikation och service.

Hyresgäst

Bostadsbolaget har en väl fungerande hyresgästprocess med information och möten. Projektet planeras att genomföras med kvarboende. Bostadsbolaget tar genom sin hyresgästkoordinator individuella hänsyn till hyresgästernas problem genom att erbjuda dem stöd av olika slag och alternativt boende där så fordras.

Ombyggnationen kommer medföra hyreshöjning 130 kr/månad/lägenhet efter generell överenskommelse med Hyresgästföreningen. Hyresgästernas skriftliga godkännande kommer att inhämtas.

Ekonomi i projektet

Summa projektkostnad

I produktionskostnaden ingår alla kostnader, så som entreprenadkostnad, projektering, byggledning och övriga byggherrekostnader.

Totala projektkostnaden för projektet är bedömd till 12 246 000 kr inkl moms.

Kostnadsbedömningen baserar sig på inkomna anbud i kostnadsläge december år 2018.

Hyra/intäkt

Hyresnivån för de befintliga lägenheterna innan åtgärd ligger i snitt på 1 077 kr/kvm/år.

De aktuella åtgärderna medför en generell hyreshöjning på 30 kr/kvm/år och 2019 års hyresnivå. Snitthyran efter åtgärd blir 1 107 kr/kvm/år.

Exempel

| Typ/storlek (RoK) | BOA (kvm) | Hyra före åtgärd (kr/mån) | Hyra efter åtgärd (kr/mån) | Hyreshöjning (kr) | Hyreshöjning (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 rok | 51,3 | 4 604 | 4 734 | 130 | 2,8% |

Investeringsbedömning (företagsekonomisk lönsamhet)

Åtgärderna har lönsamhetsberäknats i enlighet med Framtidens modell för lönsamhetskalkyl - befintliga bostäder. Kalkylen värderar det ekonomiska utfallet vid en långsiktig förvaltning och räknar med en genomsnittlig livslängd på 36 år.

Investeringen ger i bolagets perspektiv en långsiktignominell årlig avkastning på 5,1 %.

Investeringsbedömning – (kostnadsföring/aktivering)

Åtgärden skall aktiveras till 100 % enligt komponentavskrivningsreglerna K3.

Marknadsvärde

Projektet innebär enligt värderingsmodellen att marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet. Då marknadsvärdet efter investering enligt denna värdering är högre än motsvarande bokförda värde föreligger inget behov av nedskrivning av fastigheternas värde.

Sammanfattning ekonomi

Projektkostnad totalt:			12 246 000 kr inkl. moms

Varav investering:				12 246 000 kr inkl. moms

Var av nedskrivning				0 kr

Företagsekonomisk avkastning:		5,1 %

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning föreslås styrelsen besluta

att 	godkänna denna investeringsbegäran.

Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Kicki Björklund

VD