## Slide 1
Presentation
Bakgrund
Organisation
Upplägg förstudie
Budget
Tidplan
Risker
Nästa möte
Agenda

## Slide 2
Bakgrund - Beslut
”Kommunfullmäktige har beslutat att Göteborgs Stads bolag ska använda de gemensamma IT-system som staden beslutat ska vara kommungemensamma samt bemyndigade styrelsen för Göteborgs Stadshus AB att besluta om avsteg från denna princip. Bestämmelsen finns införd i Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag.”
”Det finns en stor potential i att utveckla och effektivisera IT-arbetet på samma gång. Nämnden för Intraservice ska göra systematiska insatser for att konsolidera och rationalisera IT-hanteringen inom Göteborgs Stad…”​
Beslut i Kommunfullmäktige 2015-02-26:
Beslut i Kommunfullmäktige budget 2018:

## Slide 3
Bakgrund - förstudie

## Slide 4
Bakgrund - förstudie

## Slide 5
Bakgrund - förstudie

## Slide 6
Bakgrund - förstudie

## Slide 7
Projektorganisation för förstudien
Styrgrupp
Projektledning
Förstudie med fokus på leverans (beställar-perspektivet)
Förberedelser verksamhetsöverföring av Framtidens IT
Påverkan på Göteborgslokaler
Robert Hörnqvist, VD Göteborgslokaler
Ulf Berglund, Ekonomichef, Familjebostäder Catharina Törnqvist, Adm chef, Poseidon
Jessica Wejemark, Säkerhetschef, Framtiden Linda Björk, HR-chef, Framtiden Maritha Enström, Kvalitets- & digitaliserings- ansvarig, Higab Tullan Nilsson, IT-strateg, Framtiden
Intraservice Styrgrupp
Intraservice Projekt-organisation
Ansvarig: Michael Bäckegren
Projektledare: Nicklas Hallberg
Beslutsprocess: Moderbolaget
HR- och personal: Michael Bäckegren med stöd av Linda Björk
Projektledare: Tullan Nilsson

## Slide 8
Projektorganisation för förstudien
Styrgrupp
Projektledning
Förstudie med fokus på leverans (beställar-perspektivet)
HR- verksamhetsöverföring och personalfrågor
Påverkan på Göteborgslokaler
Intraservice Styrgrupp
Intraservice Projekt-organisation
Projektledare: Hans Wendt Arkitektgrupp
Lena Eineving, Intraservice Projektägare
Anders Söderberg, Stadshus AB Bernt Sundström, Stadshus AB Charlotta Öh Brorsson, HR Intraservice Charlott Johansson, Tjänsteansvarig Intraservice Ove Hellmers Eberhard, IT-portfölj, Intraservice

## Slide 9
Initiering och genomförande av en förstudie för att säkerställa fortsatt leverans till rimlig kostnad och i enlighet med verksamhetens behov. Förstudien är planerad att genomföras november – februari.
  Mappning av nuvarande funktionalitet mot Intraservice erbjudande
  Hantering av delar som inte omfattas av Intraservice erbjudande
  Kravställning på önskemål som inte uppfylls idag, t ex övervakning 24/7
  Kostnadsbild
  Riskanalys
  Omvärldsbevakning
  Förslag på genomförande
  Värdering av SLA:er och avtal
  Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag som ligger till grund för fortsatt arbete
  Förstudien kräver deltagande från Framtidens IT, Intraservice och IT-personal på samtliga bolag.
Förstudie med fokus på leverans

## Slide 10
Arbetshypotesen är att hela Framtidens IT ska omfattas av en verksamhetsöverföring till Intraservice. Intraservice önskar ett genomförande första halvåret 2021.
För att en verksamhetsöverföring ska kunna genomföras behöver relevanta beslut tas:
  Beslut i Göteborgslokalers styrelse samt information i Framtidens styrelse
  Beslut i KF om ärendet bedöms vara av ”principiell beskaffenhet”.
  => Vilket alternativ som är aktuellt har stor påverkan på tidplan.
  Riskanalys utifrån ett HR-perspektiv
  SLK är ansvariga för den s k ”inrangeringsprocessen” (Göteborgslokaler och Intraservice förser SLK med material)
Förberedelser för verksamhetsöverföring av Framtidens IT

## Slide 11
Förändrat uppdrag
Ledig kontorsyta
Kostnad för delad personal som fördelas, som t ex receptionist.
…..
Påverkan på Göteborgslokalers verksamhet

## Slide 12
Uppskattad arbetsåtgång ca 600 h till en förväntad kostnad på 720’ ex moms.
Kostnaden fördelas på samtliga bolag enligt den gängse fördelningsmallen.
Eventuellt enskilt arbete med Higab redovisas separat och vidarefaktureras.
Förväntad kostnad för förstudien

## Slide 13
Preliminär tidplan
Förstudie
2020
2021
November
Januari
Analys och beslutsprocess
Juni
Mars
Genomförande
Verksamhets-överföring

## Slide 14
Tidplan Intraservice

## Slide 15
Personal väljer att lämna Framtidens IT
Intraservice tjänsteutbud är inte dokumenterat och tydligt definierat vilket gör att det kan bli svårt att tränga in i tjänsteutbudet om vi inte får tillgång till rätt personer på Intraservice.
Enligt den nya riktlinjen för Styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning ska samtliga tjänster gås igenom för att definieras som obligatoriska, tilläggs- och specialisttjänster. Det innebär att tjänsteutbudet kan komma att förändras under förstudiens gång.
Påbörjad överföring av Älvstranden som kan ta fokus från förstudien
Risker i förstudien